}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiantes | Emanuel Farias / Martín Campos / Camilo Fuenzalida |
| --- | --- |
| Rut | 20.420.450-0 / 21.837.455-7 / 21.838.913-9 |
| Carrera | Ingeniería Informática |
| Sede | Padre Alonso de Ovalle |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | K-Secure: Sistema de Clasificación de Datos Sensibles |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software y ciberseguridad / Gestión de Datos, dentro del Plan de Estudio de Ingeniería Informática. |
| Competencias | Diseño y desarrollo de software, análisis y aplicación de algoritmos, seguridad de la información, gestión y gobierno de datos, trabajo colaborativo en equipos de desarrollo. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Las organizaciones almacenan grandes volúmenes de datos sin saber con certeza qué información sensible contienen sus propios sistemas, lo que las expone a fugas de información. Las soluciones DLP comerciales requieren una clasificación previa. Existen herramientas de clasificación, pero muchas no reconocen identificadores propios de Chile, como el RUT. Este proyecto se sitúa en el contexto de organizaciones que buscan cumplir con la Ley de Protección de Datos Personales construyendo una capa de escaneo que identifique qué información es realmente sensible. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | K-Secure es un sistema construido desde cero, sin depender de herramientas de terceros, orientado a la clasificación automática de datos sensibles. Incorpora una doble capa de detección: (1) expresiones regulares para patrones de RUT y teléfono, y (2) validación mediante el algoritmo Módulo 11. El sistema genera reportes clasificados por nivel de riesgo para alimentar una herramienta DLP. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto pone en práctica tres competencias de forma concreta y verificable en el Plan de Trabajo: desarrollo de software, a través del diseño e implementación del motor de escaneo desde cero (actividades de Implementar e Integrar componentes); análisis y aplicación de algoritmos, mediante la validación matemática del RUT con el algoritmo Módulo 11 (actividad de Diseñar el algoritmo); y gestión y gobierno de datos, mediante la documentación del marco de clasificación basado en el whitepaper OEA/AWS y la política de Duoc UC (actividad de Documentar). A esto se suma la competencia de gestión de proyectos informáticos, evidenciada en la actividad de Planificar y controlar el avance del proyecto, con checkpoints definidos en el cronograma. |
| Relación con los intereses profesionales | El equipo tiene interés en el área de ciberseguridad y gestión de datos, un campo con alta demanda laboral y relevancia creciente por la normativa de protección de datos personales. Desarrollar este proyecto permite adquirir experiencia concreta en detección de datos sensibles, buenas prácticas de seguridad y el diseño e implementación de un motor de escaneo propio en Python, enfrentando desafíos reales de arquitectura de software y optimización de consultas SQL, lo que aporta directamente a la empleabilidad del equipo. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible dentro del tiempo de la asignatura debido a su alcance acotado: el equipo definió expresamente que no construirá un DLP completo, sino solo la capa de clasificación. La detección por expresiones regulares y la validación Módulo 11 son tecnologías conocidas y manejables para un equipo de 3 personas. Además, se utilizarán conjuntos de datos de prueba simulados sobre PostgreSQL, un motor de base de datos gratuito y de instalación simple, suficiente para validar el escaneo sin depender de datos reales de una empresa ni de licenciamiento adicional. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar desde cero un sistema de clasificación automática de datos sensibles adaptado al contexto chileno, capaz de identificar información crítica (como el RUT) mediante expresiones regulares y validación matemática, para generar reportes que alimenten sistemas DLP. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Diseñar la arquitectura del motor de escaneo K-Secure de forma escalable a distintos orígenes de datos. - Implementar la lógica de detección combinando expresiones regulares y el algoritmo Módulo 11 para reducir falsos positivos. - Desarrollar un módulo de generación de reportes clasificados por nivel de riesgo/criticidad. . - Probar el sistema de escaneo mediante pruebas iterativas con distintos conjuntos de datos de prueba. - Documentar los niveles de clasificación de datos y políticas de manejo asociadas, tomando como referencia el whitepaper de la OEA/AWS y la Política de Clasificación de Datos e Información de Duoc UC. -Integrar el motor de detección y el módulo de generación de reportes en un flujo único de extremo a extremo. -Planificar y controlar el avance del proyecto mediante checkpoints periódicos que permitan ajustar el plan de trabajo ante posibles atrasos. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Descripción de la Metodología: Se utilizará un enfoque de desarrollo ágil para construir la solución de software desde cero. Las etapas son: (1) Definición de la arquitectura del motor K-Secure y modelado de datos para los resultados, (2) Diseño de la lógica de validación (regex + Módulo 11), (3) Construcción del motor de escaneo y módulo de reportes, (4) Pruebas iterativas con datos simulados para minimizar falsos positivos/negativos, y (5) Documentación del marco de clasificación.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Prototipo del validador de RUT | Código fuente inicial del motor K-Secure con la lógica de detección (regex y Módulo 11) funcional, ejecutable y con pruebas unitarias básicas. | Demuestra el avance técnico concreto del proyecto y valida la factibilidad del enfoque elegido. |
| Avance | Informe de arquitectura y modelo de datos | Documento que detalla la arquitectura de software de K-Secure, el stack tecnológico elegido (Python para el motor, PostgreSQL o SQLite para las pruebas) y cómo se estructurarán los reportes de riesgo. | Sustenta el diseño escalable antes de la fase de programación intensiva y valida el enfoque técnico de construirlo desde cero. |
| Final | Sistema de clasificación de datos completo | Motor de escaneo K-Secure finalizado, sin dependencias de terceros, que genera correctamente los reportes de clasificación por nivel de riesgo. | Evidencia el cumplimiento del objetivo general del proyecto. |
| Final | Informe final y presentación | Documento con metodología, resultados obtenidos y demostración en vivo del sistema funcionando. | Evidencia el proceso completo de desarrollo y los resultados alcanzados frente a los objetivos planteados. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Desarrollo de software / Análisis de algoritmos | Diseñar arquitectura del sistema y modelos de datos | Definir cómo se conectará K-Secure a las bases de datos y cómo se estructurará el reporte | Computador, herramientas de modelado de datos | 3 semanas | Camilo | Definición del stack tecnológico |
| Análisis de algoritmos | Diseñar el algoritmo de validación de RUT | Definir el patrón (regex) y el cálculo del dígito verificador (módulo 11) del RUT chileno. | Documentación técnica, ejemplos de RUT | 2 semanas | Camilo | Ninguno relevante |
| Desarrollo de software | Implementar el motor y validador desde cero | Codificar el escáner conectando la lógica de extracción con la validación de regex y módulo 11 | Entorno de desarrollo, repositorio del proyecto | 6 semanas | Martin | Preparación de las bases de datos (SQL) para pruebas. |
| Desarrollo de software | Integrar los componentes del sistema | Conectar el motor de detección con el módulo de generación de reportes en un flujo único, de extremo a extremo. | Código del motor y del módulo de reportes | 1 semana | Martin | Debe ir después de Implementar y antes de Probar |
| Desarrollo de software | Implementar módulo de generación de reportes | Codificar el escáner conectando la lógica de extracción con la validación de regex y módulo 11, e implementar el modelo de datos que almacena los resultados de clasificación (tipo de dato detectado, nivel de riesgo, ubicación en la base de datos). | Entorno de desarrollo | 2 semanas | Emanuel | En paralelo con Integrar |
| Desarrollo de software | Probar y ajustar el validador | Ejecutar pruebas unitarias y de casos límite (RUTs válidos, inválidos, distintos formatos), documentando los ajustes aplicados al validador y al algoritmo Módulo 11 a partir de los falsos positivos y negativos detectados. | Casos de prueba, RUTs reales/ficticios | 3 semana | Martín | Disponibilidad de datos de prueba |
| Gestión y gobierno de datos | Documentar marco de clasificación de datos | Redactar niveles de clasificación y políticas de manejo, basados en el whitepaper OEA/AWS y la política de Duoc UC. | Documentos de referencia entregados por el docente | 1 semana | Emanuel | Ninguno relevante |
| Gestionar proyectos informáticos | Planificar y controlar el avance del proyecto | Kick-off de planificación (Plan de Trabajo, Gantt) y 2 checkpoints de seguimiento para ajustar el plan si hay atrasos. | Plan de Trabajo, Gantt | 3 sesiones (S1, S9, S15) | Camilo | Actividad liviana, en paralelo con el resto de sus tareas |
| Gestión y gobierno de datos | Redactar bibliografía y referencias | Formalizar las citas del whitepaper OEA/AWS y la Política de Clasificación de Datos de Duoc UC según normas de citación. | Documentos de referencia entregados por el docente | incluida en Informe final | Emanuel | Cierra el indicador 9 (citas y referencias) |
| Comunicación y trabajo colaborativo | Preparar informe final y presentación | Consolidar resultados del proyecto, armar demostración en vivo y presentación para la evaluación final. | Informe, presentación, demo funcional | 3 semana | Emanuel | Coordinación de agenda del equipo para ensayo de la presentación |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Diseñar arquitectura y modelos de datos | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseñar algoritmo de validación de RUT |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementar motor y validador |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integrar componentes del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementar módulo de reportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Probar y ajustar el validador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Documentar marco de clasificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Planificar y controlar el proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Redactar bibliografía y referencias | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X | X |  | X |  |
| Preparar informe final y presentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.