# Autoevaluación Fase 2 – Martín

## Datos

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Asignatura | PTY4614 Capstone |
| Evaluación | Autoevaluación Informe de avance Proyecto APT (Fase 2, semana 9) |
| Proyecto | K-Secure: sistema de clasificación de datos sensibles |
| Estudiante | Martín Campos L. |
| Equipo | Camilo Fuenzalida, Martín Campos, Emanuel Farías |

## Autoevaluación por indicador

| Indicador | Pond. | Nivel | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Propone ajustes al Proyecto APT | 20% | Completamente logrado (100%) | Llevamos a cabo K-Secure desde el principio en Python, siguiendo la arquitectura de ferret-scan, por la retroalimentación del docente y porque el código anterior era complicado de mantener. También acotamos el alcance a la capa de clasificación que alimenta a un DLP. |
| 2. Aplica una metodología | 20% | Logrado (60%) | Seguimos la metodología definida, pero el reinicio del desarrollo retrasó parte de los objetivos planificados para este avance. |
| 3. Genera evidencias del avance | 25% | Logrado (60%) | El motor de escaneo procesa CSV, DOCX, XLSX y PDF, clasifica RUT (validación Módulo 11), correos, teléfonos y tarjetas por nivel de criticidad, y funciona con una API REST en FastAPI conectada a PostgreSQL y pruebas unitarias con pytest. Faltan capturas, reportes generados y commits como evidencia formal. |
| 4. Lenguaje técnico | 5% | Completamente logrado (100%) | Uso términos propios de la disciplina: DLP, clasificación de datos, expresiones regulares, Módulo 11, niveles de criticidad. |
| 5. Redacción, ortografía y referencias | 5% | Logrado (60%) | Falta una revisión final de ortografía y del formato de citas. |
| 6. Formato del informe de avance | 5% | Logrado (60%) | Hay que verificar portada, índice, numeración de páginas, fuente y anexos de evidencia. |
| 7. Indicadores de calidad | 10% | Completamente logrado (100%) | Cumplimos 9 de 10 indicadores del perfil de egreso; solo falta implantar la solución (ver tabla siguiente). |
| 8. Comunicación escrita en inglés | 10% | Logrado (60%) | El abstract, las conclusiones y la reflexión deben quedar en inglés y revisados antes de la entrega. |

## Indicadores de calidad del perfil de egreso

| Indicador | Estado | Evidencia o pendiente |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Diseña pruebas de validación | Presente | Pruebas unitarias con pytest para los validadores (tests/test_rut.py, tests/test_phone.py) |
| 1.2 Aplica pruebas de validación | Presente | Pruebas ejecutadas y escaneo en volumen con datos simulados (Faker, 800 registros) |
| 1.3 Desarrolla mejoras según resultados | Presente | Reescritura del sistema tras evaluar la primera versión |
| 2.1 Planifica proyectos informáticos | Presente | Plan de trabajo y carta Gantt de la Fase 1 |
| 2.2 Controla proyectos informáticos | Presente | Ajuste de alcance y replanificación del desarrollo |
| 3.1 Diseña modelos de datos | Presente | Modelo de usuarios y resultados de clasificación |
| 3.2 Implementa modelos de datos | Presente | Base de datos PostgreSQL con SQLAlchemy y script de instalación (setup_db.ps1) |
| 4.1 Construye una solución de software | Presente | K-Secure en Python con detección y clasificación |
| 4.2 Integra componentes | Presente | Motor de escaneo, validadores, API REST e interfaz web |
| 4.3 Implanta la solución | No presente aún | Falta empaquetar como aplicación ejecutable |

## Fortalezas y aspectos por mejorar

Fortalezas

- Corregimos el rumbo: reescribimos el sistema en vez de seguir sobre un código difícil de mantener.

- K-Secure ya puede detectar y clasificar datos sensibles por nivel de criticidad, con acceso protegido por login de cada usuario.

Aspectos por mejorar antes de la evaluación sumativa

- Ampliar las pruebas a casos límite y afinar falsos positivos y negativos.

- Agregar evidencias al anexo: capturas, reportes generados y commits del repositorio.

- Empaquetar K-Secure como aplicación ejecutable para el cliente.

- Revisar ortografía, formato del informe y apartados en inglés.

## Individual Conclusions

This phase of the APT project was a major challenge for me, and I was able to make a significant contribution to the technical development of K-Secure. The initial version we created functioned only partially, and its codebase proved difficult to maintain; consequently, we decided to rebuild the system from scratch in Python, adopting the architecture and models used in ferret-scan. The current version of K-Secure can detect sensitive data—such as Chilean RUT numbers (validated using the Modulo 11 algorithm), email addresses, phone numbers, and credit card numbers—and classifying them according to their level of criticality. It also features a login system (without public registration), allowing the client to operate the tool without needing to modify the source code. The scanning engine supports CSV, DOCX, XLSX, and PDF file formats and operates via a REST API built with FastAPI, which connects to a PostgreSQL database. Furthermore, we implemented unit tests using `pytest` and utilized simulated data to evaluate the scanner’s performance at scale. Our next objectives include addressing edge cases, reducing false positives, and packaging the system as a ready-to-use application.

## Reflection

The most important lesson from this stage was the realization that, rather than continuing to add features to code that was difficult to maintain, it was better to pause and rebuild. Our professor’s observations helped us gain a broader perspective and focus on what mattered most: the classification layer that powers a DLP solution. Furthermore, our teamwork—specifically the distribution of tasks and clear communication regarding our progress—was incredibly helpful. Looking ahead, I intend to continue working in software development and databases, applying everything I have learned. I also plan to keep refining the K-Secure project to ensure it is as comprehensive as possible for the final presentation.